# Projekt umowy

U M O W A

zawarta w dniu …………… 2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Suwałki, NIP 844-215-51-52, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki w imieniu której działa – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Jarosława Lebiediew na podstawie umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki z dnia 31.12.2015 r.

a …………………………………………..zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność  gospodarczą  pod  nazwą  ………………………………… wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyniku  dokonania przez zamawiającego wyboru Wykonawcy z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 t.j.) zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie nasadzenia 37 szt. drzew na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki.

- Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie nowo posadzone drzewa mocowane były za pomocą taśm, kotw stabilizujących do odpowiedniej wielkości w stosunku do wysokości drzew drewnianych palików. Dodatkowo wymagane jest zabezpieczenie drzew w system mocowania podziemnego, elementy napowietrzające i nawadniające.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i ilości  robót.

5.  Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

- prowadzenie robót związanych z przedmiotem zamówienia w uzgodnieniu z administratorami ZBM w Suwałkach TBS sp. z o.o.,

- zabezpieczenie miejsc związanych z nasadzeniem drzew,

- utrzymanie ładu i porządku w miejscu prowadzonych prac,

- po zakończeniu prac, natychmiastowe uprzątnięcie terenu prowadzonych robót,

- zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,

- usługę należy realizować przy udziale osoby która będzie posiadała doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie przedmiotu zamówienia.

6. Nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego prowadzić będą administratorzy: Jadwiga Bobrowska i Henryk Śliwiński.

§ 2.

Za wykonane prace określonych w § 1 ust. 1 ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: …………… zł.

(słownie złotych: ………………………………………………..………………………)

Powyższa kwota zawiera obowiązujący podatek  VAT.

§ 3.

1. Ustala się termin wykonania prac: do dnia 20.11.2017 r.

2. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym                           w przypadku naruszeń postanowień przedmiotowej umowy przez Wykonawcę.

3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie między innymi  w przypadku:

- zaistnienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia na etapie zawierania umowy,

- zakończenia pracy przez Wykonawcę przed terminem umownym,

- wykonania zamówienia dodatkowego.

§ 4.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane usługi na okres 36 miesięcy licząc od daty końcowego bezusterkowego odbioru prac.

§ 5.

- Zamawiający opłaci Wykonawcy należność w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto o nr ………………………………………….. .

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace wymienione w § 1 umowy jest bezusterkowy protokół odbioru prac.

- Fakturę należy wystawić na:

Nabywca: Gminę Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,                                             NIP 844-215-51-52.

Odbiorca: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., ul. Wigierska 32,            16 – 400 Suwałki.

§ 6.

Strony przewidują kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 50%  wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy.

  - Za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za każdy dzień opóźnienia.

  - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze -  w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na ich   usunięcie przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

  - W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

- Wykonawca będzie zwolniony od skutków nieterminowego wykonania przedmiotu umowy o ile udowodni, że zwłoka nastąpiła z przyczyn, za które nie odpowiada.

§ 7.

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację prac i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z własnej winy.

§ 8.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie nasadzeń drzew i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót.

§ 9.

Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Na czas obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 20 000 zł.

§ 12.

Ewentualne spory będzie rozstrzygał  sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						                         WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy

z dnia …………………